**Flastudy: Uma ajuda para os estudos**

Modelo de Projeto apresentado ao Departamento Acadêmico de Informação e Comunicação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, como requisito parcial para a disciplina Linguagem de Programação II.

**Alunos: Igor Carvalho, Jefferson Daniel, Sara Alves e Thalyta Lopes**

**Orientador: Emmerson Santa Rita da Silva**

Maio/2018

**REUNIÕES DO GRUPO**

Reuniões e atividades realizadas no desenvolvimento do projeto FlashStudy.

|  |  |
| --- | --- |
| DATA: | ASSUNTO: |
| 21/02/2018 | Divisão do trabalho. |
| 05/03/2018 | Criação das primeiras telas com o uso de mockups. |
| 09/03/2018 | Aprimoração de interface das primeiras telas. |
| 12/03/2018 | Apresentação da ideia. |
| 20/03/2018 | Resultados de pesquisas de front-ends e início da documentação. |
| 26/03/2018 | Criação do diagrama de Caso de Uso, MER e documentação do MER. |
| 02/04/2018 | Primeiro sprint (diagrama de caso de uso, MER e telas) |
| 13/04/2018 | Divisão dos diagramas de classe e documentação. |
| 21/04/2018 | Reunião para discutir a interface. |
| 25/04/2018 | Segundo sprint (apresentação de melhorias nas interface, diagrama de classe) |
| 25/04/2018 | Reunião com o prof.Sérgio para melhorias no MER. |
| 27/04/2018 | Início da implementação do banco de dados. |
| 08/05/2018 | Implementação banco de dados e telas login e registro funcionando. |
| 11/05/2018 | Finalização da interface. |
| 14/05/2018 | Terceiro sprint (interface) |

Divisão do trabalho(todos): 21/02 - 12/03

**Scrum Masters:**

Thalyta Lopes: 21/03 - 02/04 (primeiro sprint)

Igor Costa: 03/04 - 25/04 (segundo sprint)

Sara Alves: 26/04 - 14/05 (terceiro sprint)

Jefferson Daniel: 15/05 - 23/04 (quarto sprint)